LAPORAN

FRONTEND & INTEGRATION

Sistem Peminjaman Buku Berbasis Microservice

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini mendokumentasikan pengerjaan bagian Frontend & Integration pada sistem peminjaman buku berbasis microservice. Pengembangan dilakukan secara iteratif dengan bantuan analisis AI yang kemudian diperiksa melalui human review pada setiap tahap. Ruang lingkup utama meliputi perancangan dan implementasi antarmuka berbasis HTML, CSS, dan Vanilla JavaScript, integrasi REST API dengan Book Service dan Loan Service, penanganan response error, serta debugging masalah integrasi yang ditemukan saat integration testing.

Hasil tahap awal menunjukkan bahwa struktur frontend yang disepakati terdiri dari index.html, css/style.css, js/api.js, dan js/app.js. Frontend berkomunikasi dengan Book Service pada port 3001 untuk mengambil daftar buku dan dengan Loan Service pada port 3002 untuk membuat transaksi serta mengambil riwayat peminjaman. Validasi batas peminjaman dan perubahan status buku tetap menjadi tanggung jawab Loan Service, sehingga business logic tidak dipindahkan ke frontend.

Pada integration testing ditemukan error CORS ketika frontend pada http://127.0.0.1:5500 menggunakan fetch() ke service pada localhost:3001 dan localhost:3002. Akses langsung ke endpoint melalui browser tetap berhasil, sehingga permasalahan diidentifikasi sebagai isu cross-origin pada response API. Berdasarkan human review, perbaikan dilakukan secara minimal dengan menambahkan dependency cors dan middleware CORS pada masing-masing service tanpa mengubah endpoint, struktur data, atau business logic. Dokumentasi sumber menyatakan bahwa setelah perbaikan dilakukan integration testing dan regression testing ulang; hasil pass/fail final dari retest tersebut belum tercatat dalam dokumen sumber.

Status dokumentasi pengujian Temuan sebelum perbaikan CORS terdokumentasi secara jelas. Implementasi perbaikannya juga telah diputuskan dan diterapkan pada app.js masing-masing service, tetapi dokumen sumber belum menyertakan bukti hasil akhir integration/regression testing setelah perbaikan.

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sistem yang dikembangkan menggunakan arsitektur microservice dengan dua service utama, yaitu Book Service dan Loan Service. Book Service bertanggung jawab atas data serta status buku, sedangkan Loan Service menangani transaksi peminjaman, batas jumlah peminjaman aktif, masa peminjaman, dan komunikasi dengan Book Service. Dalam arsitektur ini, frontend berperan sebagai antarmuka pengguna sekaligus titik integrasi REST API ke dua service tersebut.

Pengerjaan tidak hanya berfokus pada pembuatan tampilan, tetapi juga pada pemisahan tanggung jawab antara frontend dan backend, sinkronisasi state setelah transaksi, penanganan error API, serta troubleshooting ketika komunikasi lintas origin mengalami masalah. Dokumen sumber mencatat proses tersebut melalui empat prompt, empat human review, serta keputusan teknis yang dibuat secara bertahap.

## 1.2 Tujuan

Membangun frontend sederhana sesuai scope sistem peminjaman buku yang telah ditentukan.

Mengintegrasikan frontend dengan Book Service dan Loan Service melalui REST API.

Menampilkan data buku, status ketersediaan, proses peminjaman, dan riwayat peminjaman pengguna.

Menerapkan penanganan response sukses, error validasi, dan kegagalan koneksi service.

Mengidentifikasi dan memperbaiki masalah CORS yang ditemukan pada integration testing dengan perubahan seminimal mungkin.

## 1.3 Ruang Lingkup dan Batasan

| Bagian | Ketentuan |
| --- | --- |
| Frontend | HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript, Fetch API, dan async/await. |
| Book Service | Port 3001; GET /api/books, GET /api/books/:id, PATCH /api/books/:id/status. |
| Loan Service | Port 3002; POST /api/loans dan GET /api/loans/user/:userId. |
| Aturan bisnis | Maksimal 3 peminjaman aktif per user dan masa peminjaman 7 hari. |
| Fitur di luar scope | Authentication, admin, pengembalian buku, dashboard, search/filter, notifikasi, pembayaran, database baru, backend baru, dan endpoint baru. |

## 1.4 Sumber Kebenaran Teknis

Seluruh keputusan implementasi diambil dengan mengacu pada Source of Truth dalam dokumen sumber. Human review kemudian digunakan untuk memastikan hasil AI tetap sesuai dengan struktur project dan keputusan kelompok. Dengan pendekatan ini, rekomendasi AI diperlakukan sebagai bahan analisis, bukan sebagai pengganti keputusan teknis kelompok.

# BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN

## 2.1 Arsitektur Integrasi

Arsitektur frontend yang dirancang menempatkan frontend sebagai client yang berkomunikasi langsung dengan dua service backend. Frontend tidak mengelola database dan tidak mengambil alih business logic peminjaman.

| Komponen | Alamat | Fungsi Integrasi |
| --- | --- | --- |
| Frontend | http://127.0.0.1:5500 | Antarmuka pengguna, rendering data, event handling, dan pemanggilan API. |
| Book Service | http://localhost:3001 | Menyediakan data buku serta status ketersediaan buku. |
| Loan Service | http://localhost:3002 | Membuat transaksi peminjaman dan menyediakan riwayat peminjaman pengguna. |

Tabel 2.1. Komponen dan jalur komunikasi sistem

## 2.2 Struktur Folder Frontend

| File | Tanggung Jawab |
| --- | --- |
| frontend/index.html | Struktur antarmuka: input userId, katalog buku, area notifikasi, dan riwayat peminjaman. |
| frontend/css/style.css | Styling layout, card buku, status ketersediaan, tombol, tabel, dan responsivitas dasar. |
| frontend/js/api.js | Seluruh komunikasi HTTP ke Book Service dan Loan Service menggunakan fetch() serta async/await. |
| frontend/js/app.js | Logika DOM, event listener, rendering data, validasi input, pencegahan double-submit, dan sinkronisasi UI. |

Tabel 2.2. Pembagian tanggung jawab file frontend

## 2.3 Alur Komunikasi Frontend dengan Book Service

Saat halaman dimuat, app.js memanggil getBooks() yang berada di api.js. Fungsi tersebut melakukan GET http://localhost:3001/api/books, menerima data JSON, lalu mengirimkan data ke fungsi rendering untuk membentuk card buku. Tombol "Pinjam" hanya dibuat untuk buku yang memiliki status available.

## 2.4 Alur Komunikasi Frontend dengan Loan Service

Ketika pengguna menekan tombol "Pinjam", frontend mengambil userId dari input dan bookId dari buku yang dipilih. Frontend kemudian mengirim POST http://localhost:3002/api/loans dengan body JSON { userId, bookId }. Validasi maksimal tiga peminjaman aktif, pengecekan ketersediaan buku, perubahan status, dan pencatatan transaksi tetap dikerjakan oleh Loan Service.

Setelah transaksi berhasil, frontend melakukan refresh GET /api/books dan GET /api/loans/user/:userId agar tampilan mengikuti keadaan terbaru service. Pendekatan ini dipilih untuk mengurangi risiko data tampilan tertinggal dari state backend.

## 2.5 Data yang Ditampilkan

| Area | Data |
| --- | --- |
| Katalog buku | id, title, author, status; tombol "Pinjam" hanya ketika status available. |
| Identitas pengguna | Input userId dan tombol untuk memuat riwayat. |
| Riwayat peminjaman | loanId, bookId, borrowDate, dueDate, dan status. |

## 2.6 Penanganan Error dan Risiko Integrasi

| Risiko / Error | Penanganan |
| --- | --- |
| MAX_LIMIT_REACHED | Tampilkan pesan bahwa batas maksimal 3 peminjaman telah tercapai. |
| BOOK_NOT_AVAILABLE | Tampilkan pesan bahwa buku tidak tersedia; status tidak diubah manual oleh frontend. |
| RESOURCE_NOT_FOUND | Gunakan pesan error dari response backend apabila tersedia. |
| BOOK_SERVICE_UNAVAILABLE / SYNC_FAILED_ROLLBACK | Tampilkan pesan kegagalan service sesuai response backend. |
| Network error / Failed to fetch | Tampilkan pesan bahwa frontend gagal terhubung ke layanan. |
| Race condition / double submit | Tombol "Pinjam" dinonaktifkan selama request berlangsung; validasi akhir tetap di Loan Service. |
| Data belum sinkron | Refetch daftar buku dan riwayat setelah peminjaman berhasil. |
| CORS | Diverifikasi saat integration testing; tidak mengubah backend hanya berdasarkan asumsi sebelum error aktual ditemukan. |

# BAB III. IMPLEMENTASI FRONTEND

## 3.1 Implementasi Antarmuka

Antarmuka yang diimplementasikan mengikuti scope yang telah disepakati. Halaman menyediakan judul sistem, input userId, tombol pemuatan riwayat, katalog buku berbentuk card, status ketersediaan, tombol peminjaman untuk buku yang tersedia, area pesan sukses/error, serta tabel riwayat peminjaman pengguna.

| Komponen UI | Implementasi |
| --- | --- |
| Input User ID | Input teks untuk menerima userId aktif dari pengguna. |
| Katalog buku | Daftar card yang menampilkan judul, penulis, dan status buku. |
| Tombol Pinjam | Hanya dirender ketika book.status === "available". |
| Notifikasi | Area pesan dengan tipe success atau error. |
| Riwayat | Tabel yang menampilkan loanId, bookId, borrowDate, dueDate, dan status. |
| State loading/empty | Pesan informatif ketika data sedang dimuat atau belum tersedia. |

## 3.2 Implementasi API Layer

Pemisahan komunikasi API ke api.js membuat app.js tidak menangani detail URL service secara langsung. Tiga fungsi utama yang dibuat adalah getBooks(), createLoan(userId, bookId), dan getUserLoans(userId). Masing-masing memeriksa response.ok dan memproses response JSON sebelum diteruskan ke layer aplikasi.

| Fungsi | HTTP Request | Tujuan |
| --- | --- | --- |
| getBooks() | GET http://localhost:3001/api/books | Mengambil daftar buku. |
| createLoan() | POST http://localhost:3002/api/loans | Membuat transaksi peminjaman. |
| getUserLoans() | GET http://localhost:3002/api/loans/user/:userId | Mengambil riwayat peminjaman user. |

## 3.3 Implementasi Interaksi dan Sinkronisasi UI

Pada app.js, loadBooks() dijalankan ketika DOM selesai dimuat. Fungsi renderBooks() membentuk card berdasarkan status buku. Handler handleBorrowBook() terlebih dahulu memastikan userId sudah diisi, kemudian menonaktifkan tombol untuk mencegah double submit, mengirim transaksi, dan setelah berhasil memanggil kembali loadBooks() serta loadUserLoans(userId).

Implementasi juga menggunakan helper escapeHtml() pada data teks yang dirender ke HTML. Langkah ini menjaga output teks dari karakter HTML yang tidak diinginkan tanpa mengubah struktur endpoint atau business logic backend.

## 3.4 Human Review 2 terhadap Implementasi Frontend

Human review kedua menyatakan bahwa implementasi index.html, style.css, api.js, dan app.js telah sesuai dengan struktur yang ditentukan. Endpoint yang digunakan juga sesuai, yaitu GET /api/books, POST /api/loans, dan GET /api/loans/user/:userId. Review juga mengonfirmasi bahwa tombol peminjaman hanya ditampilkan untuk buku berstatus available, tombol dinonaktifkan selama request berlangsung, dan data buku serta riwayat direfresh setelah transaksi berhasil.

Keputusan setelah Human Review 2 Kode dilanjutkan ke tahap integration testing. Tidak ada kebutuhan untuk menambahkan fitur baru dan backend tidak diubah pada tahap ini.

# BAB IV. INTEGRATION TESTING DAN DEBUGGING CORS

## 4.1 Temuan pada Integration Testing

Pada saat frontend dijalankan melalui http://127.0.0.1:5500, request fetch() ke http://localhost:3001/api/books mengalami error CORS. Console browser menunjukkan response HTTP 200 tetapi browser tidak memberikan response tersebut ke JavaScript karena response tidak memiliki header Access-Control-Allow-Origin.

Error aktual Access to fetch at http://localhost:3001/api/books from origin http://127.0.0.1:5500 has been blocked by CORS policy: No Access-Control-Allow-Origin header is present on the requested resource.

Pengujian langsung ke endpoint melalui URL browser menunjukkan bahwa Book Service dan Loan Service dapat diakses dan mengembalikan data. Dengan demikian, perbedaan perilaku muncul pada komunikasi cross-origin yang dilakukan oleh JavaScript frontend, bukan pada ketersediaan endpoint secara langsung.

## 4.2 Analisis Penyebab

| Aspek | Hasil Analisis |
| --- | --- |
| Origin frontend | http://127.0.0.1:5500 |
| Origin Book Service | http://localhost:3001 |
| Origin Loan Service | http://localhost:3002 |
| Jenis akses yang bermasalah | fetch() dari JavaScript frontend |
| Akses langsung | Endpoint dapat dibuka langsung melalui browser. |
| Penyebab integrasi | Server belum mengirim header CORS yang mengizinkan origin frontend. |

## 4.3 Service yang Perlu Dikonfigurasi

Kedua service perlu menangani CORS karena frontend melakukan komunikasi langsung ke keduanya. Book Service menangani request untuk katalog buku, sedangkan Loan Service menangani transaksi peminjaman dan pengambilan riwayat pengguna. Memperbaiki hanya salah satu service tidak menyelesaikan seluruh jalur integrasi.

## 4.4 Solusi Teknis yang Dipilih

Solusi yang dipilih adalah menambahkan middleware cors pada masing-masing Express service dan mengizinkan origin frontend http://127.0.0.1:5500. Perubahan dibatasi pada konfigurasi middleware dan dependency sehingga endpoint, struktur response JSON, serta business logic peminjaman tetap dipertahankan.

## 4.5 Dampak Perubahan

| Bagian | Dampak |
| --- | --- |
| Endpoint | Tidak berubah. |
| HTTP method | Tidak berubah. |
| Struktur JSON | Tidak berubah. |
| Business logic | Tidak berubah. |
| Frontend api.js / app.js | Tidak berubah. |
| Struktur project backend | Tetap dipertahankan; perubahan ditempatkan pada app.js masing-masing service. |
| Dependency | Package cors ditambahkan pada Book Service dan Loan Service. |

# BAB V. IMPLEMENTASI PERBAIKAN DAN HUMAN REVIEW

## 5.1 Perbaikan CORS

Berdasarkan Human Review 3, dependency cors ditambahkan pada kedua service dan middleware CORS dikonfigurasi untuk mengizinkan origin frontend yang digunakan saat pengujian. Frontend tidak diubah, dan endpoint yang telah ditentukan tetap tersedia.

Pada Book Service, tambahkan dependency cors dan middleware CORS pada app.js dengan origin http://127.0.0.1:5500.

Pada Loan Service, lakukan konfigurasi serupa pada app.js untuk mengizinkan komunikasi dari frontend.

Restart kedua service setelah dependency dan konfigurasi diterapkan.

Lakukan integration testing dan regression testing untuk memastikan jalur integrasi dan fungsi sebelumnya tetap berjalan.

## 5.2 Penyesuaian terhadap Struktur Project Aktual

Human Review 4 memberikan koreksi penting terhadap contoh implementasi AI. Contoh AI menggunakan index.js yang menempatkan endpoint langsung di file server, sedangkan project aktual kelompok memisahkan app.js, server.js, routes, controllers, dan services. Karena itu, kode contoh tidak digunakan secara keseluruhan.

Keputusan akhirnya adalah hanya menambahkan middleware CORS dan dependency cors pada app.js masing-masing service. Routes, controllers, services, endpoint, serta business logic yang sudah dibuat tetap dipertahankan. Ini menjaga perubahan tetap minimal dan sesuai dengan struktur project yang sedang digunakan.

## 5.3 Perintah Instalasi Dependency

| Service | Perintah |
| --- | --- |
| Book Service | cd book-service npm install cors |
| Loan Service | cd loan-service npm install cors |

## 5.4 Konfigurasi Origin

Origin yang diizinkan ditetapkan menjadi http://127.0.0.1:5500 karena itulah origin frontend yang tercatat pada integration testing. Tidak digunakan workaround browser dan tidak dilakukan perubahan endpoint hanya untuk menangani CORS.

## 5.5 Rencana Pengujian Pasca-Perbaikan

| ID | Skenario | Kriteria Verifikasi |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | Load daftar buku | GET /api/books berhasil dari frontend tanpa error CORS dan data buku tampil. |
| TC-02 | Peminjaman buku | POST /api/loans berhasil; pesan sukses muncul; status buku tersinkronisasi. |
| TC-03 | Load riwayat | GET /api/loans/user/:userId berhasil dan riwayat tampil. |
| TC-04 | Batas 3 buku | MAX_LIMIT_REACHED ditampilkan sebagai error yang dapat dipahami pengguna. |
| TC-05 | Regression testing | Endpoint dan business logic yang sudah ada tetap berjalan setelah konfigurasi CORS. |

Catatan penting mengenai hasil retest Dokumen sumber menyatakan bahwa integration testing dan regression testing ulang harus dilakukan setelah implementasi CORS, tetapi tidak memuat hasil pass/fail final dari pengujian tersebut. Karena itu, laporan ini tidak menyatakan bahwa seluruh test pasca-perbaikan sudah lulus.

# BAB VI. EVALUASI PROSES PENGEMBANGAN

## 6.1 Alur Iteratif Prompt dan Human Review

| Tahap | Fokus | Keputusan Utama |
| --- | --- | --- |
| Prompt 1 + HR 1 | Analisis dan rancangan frontend | Struktur frontend disepakati; scope dipertahankan; frontend menjadi client REST API. |
| Prompt 2 + HR 2 | Implementasi frontend | index.html, style.css, api.js, app.js digunakan; integrasi endpoint sesuai rancangan. |
| Prompt 3 + HR 3 | Debugging CORS | Error aktual dianalisis; kedua backend perlu menangani CORS; frontend tidak diubah. |
| Prompt 4 + HR 4 | Implementasi perbaikan | cors ditambahkan; perubahan hanya pada app.js sesuai struktur project aktual. |

## 6.2 Pelajaran Teknis dari Integrasi

Keberhasilan endpoint ketika dibuka langsung di browser tidak otomatis berarti endpoint siap digunakan oleh fetch() dari frontend lintas origin.

Validasi akhir business logic sebaiknya tetap berada di backend; frontend cukup melakukan validasi input dasar dan mengirim data yang dibutuhkan.

Pemisahan api.js dan app.js membantu menjaga komunikasi HTTP tetap terisolasi dari logika UI.

Sinkronisasi UI setelah transaksi perlu dilakukan dengan mengambil ulang state dari service, bukan dengan memodifikasi status buku secara manual di frontend.

Human review diperlukan untuk menyesuaikan rekomendasi AI dengan struktur project aktual dan untuk mencegah perubahan di luar scope.

## 6.3 Kesesuaian terhadap Scope

| Item | Status |
| --- | --- |
| Frontend HTML/CSS/Vanilla JS | Sesuai |
| Integrasi Book Service | Sesuai secara rancangan dan implementasi |
| Integrasi Loan Service | Sesuai secara rancangan dan implementasi |
| Error handling | Diterapkan sesuai kode error yang ditentukan |
| Double-submit prevention | Diterapkan pada tombol peminjaman |
| CORS debugging | Temuan aktual terdokumentasi; perbaikan diterapkan |
| Fitur di luar scope | Tidak ditambahkan |
| Perubahan business logic backend | Tidak dilakukan |

# BAB VII. KESIMPULAN

Pengerjaan Frontend & Integration pada sistem peminjaman buku telah menghasilkan rancangan dan implementasi frontend yang sesuai dengan Source of Truth, meliputi antarmuka katalog buku, input userId, proses peminjaman, riwayat peminjaman, penanganan error, dan sinkronisasi state dengan service backend. Struktur kode memisahkan komunikasi REST API di api.js dan logika antarmuka di app.js, sehingga tanggung jawab tiap bagian tetap jelas.

Integration testing kemudian menemukan masalah CORS yang nyata ketika frontend melakukan fetch() dari origin http://127.0.0.1:5500 ke service pada localhost:3001 dan localhost:3002. Analisis menunjukkan bahwa endpoint tetap dapat diakses langsung, tetapi response tidak dapat digunakan oleh JavaScript frontend karena header CORS belum tersedia. Berdasarkan human review, solusi dipilih dengan menambahkan middleware cors pada kedua Express service.

Pada tahap akhir, perbaikan dilakukan secara minimal dan mengikuti struktur project aktual: perubahan ditempatkan pada app.js masing-masing service, dependency cors ditambahkan, sementara endpoint, routes, controllers, services, struktur JSON, serta business logic dipertahankan. Pendekatan ini menjaga scope tetap terkendali dan meminimalkan risiko perubahan tidak perlu.

Dokumen sumber belum mencatat hasil akhir integration testing dan regression testing setelah perbaikan CORS. Oleh karena itu, capaian yang dapat dipastikan dari dokumentasi adalah: rancangan dan implementasi frontend tersedia, masalah CORS berhasil diidentifikasi, dan konfigurasi perbaikannya diterapkan. Validasi final terhadap hasil perbaikan masih perlu dibuktikan melalui hasil retest yang terdokumentasi.

# LAMPIRAN A. RINGKASAN ENDPOINT YANG DIGUNAKAN

| Service | Method | Endpoint | Digunakan oleh Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| Book Service | GET | /api/books | Ya — daftar buku |
| Book Service | GET | /api/books/:id | Tersedia di service; tidak menjadi alur utama UI |
| Book Service | PATCH | /api/books/:id/status | Tidak dipanggil langsung frontend pada alur ini |
| Loan Service | POST | /api/loans | Ya — membuat peminjaman |
| Loan Service | GET | /api/loans/user/:userId | Ya — riwayat pengguna |

# LAMPIRAN B. RINGKASAN FILE FRONTEND

| File | Isi / Peran |
| --- | --- |
| index.html | Struktur halaman dan elemen UI utama. |
| css/style.css | Visual, layout, status, tombol, tabel, dan responsive behavior dasar. |
| js/api.js | getBooks(), createLoan(), getUserLoans(), termasuk penanganan response error dan network error. |
| js/app.js | Load/render buku, handler peminjaman, load/render riwayat, notifikasi, validasi userId, dan pencegahan double submit. |

# BAB VIII. DOKUMENTASI